П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Камешковского района

Владимирской области

# от 20.06.2011                                                                                                               №  891

Об утверждении районной муниципальной

программы «Сохранность и ремонт

военно-мемориальных объектов в 2011-2015 годах»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.1995 № 32-ФЗ (в редакции от 29.11.2010) «О днях воинской славы и памятных датах России», Законом Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить районную муниципальную целевую программу «Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в 2011-2015 годах» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований и главам администраций муниципальных образований обеспечить реализацию Программы в рамках утвержденных мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, заведующую отделом по социальной политике Т.М. Комкову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации района								А.А. Андреев

ол

Приложение

к постановлению администрации района

от 20.06.2011 № 891

I. Паспорт районной муниципальной целевой программы

«Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в 2011-2015 годах»

| Наименование программы | Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в 2011-2015 годах |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.1995 № 32-ФЗ (в редакции от 29.11.2010) «О днях воинской славы и памятных датах России», Закон Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области», постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». |
| Заказчик программы | Администрация Камешковского района |
| Цели и задачи программы | Целью программы является: - приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников, расположенных на территории Камешковского района; - совершенствование системы патриотического воспитания жителей Камешковского района. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - проведение мероприятий по благоустройству воинских захоронений, памятников и обелисков, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, воинам-интернационалистам, участникам в ликвидации последствий атомных и техногенных аварий; - повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у жителей Камешковского района высокого патриотического сознания. Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации программных мероприятий |
| Сроки реализации | 2011-2015 годы |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет – 1632,7 тыс. руб. Сумма прогнозируемых расходов на финансирование программы составит: - 2011 год – 102,7 тыс. руб.; - 2012 год – 300,0 тыс. руб.; - 2013 год – 370,0 тыс. руб.; - 2014 год – 290,0 тыс. руб.; - 2015 год – 570,0 тыс. руб. |
| Участники (исполнители) основных мероприятий | - администрация муниципального образования г. Камешково; - администрация муниципального образования Брызгаловское; - администрация муниципального образования Сергеихинское; - администрация муниципального образования Второвское |
| Ожидаемые конечные результаты | Комплексное решение проблем, связанных с благоустройством воинских захоронений, памятников, обелисков на территории района |

II. Содержание проблемы и обоснованность ее решения

В годы Великой Отечественной войны из Камешковского района на фронт ушли 8418 наших земляков, из них погибли – 5267, пропали без вести – 2698. Орденами и медалями награждено – 6327 чел., 9 - Героев Советского Союза.

В настоящее время на территории района находится 14 воинских захоронений и 37 памятников и обелисков.

Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонт требуют определенных затрат.

В рамках целевой программы планируется обеспечить паспортизацию всех воинских захоронений на территории района, провести их ремонт и реставрацию.

Программа потребует консолидации в работе органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области, федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

III. Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания жителей Камешковского района. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников, расположенных на территории района.

Достижение указанной цели будет осуществляться в ходе реализации основных задач программы:

- повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у жителей Камешковского района высокого патриотического сознания;

- проведение мероприятий по благоустройству воинских захоронений, памятников и обелисков.

IV. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления и общественных организаций по осуществлению государственной политики в области патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и консолидации всех структур гражданской сферы.

Главными исполнителями программы являются администрации муниципальных образований г. Камешково, муниципального образования Брызгаловское, муниципального образования Сергеихинское, муниципального образования Второвское.

Главные исполнители обеспечивают реализацию программы.

V. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной программой.

Общий объем финансирования в 2011-2015 годах составит 1632,7 тыс. руб.

- 2011 год – 102,7 тыс. руб.;

- 2012 год – 300,0 тыс. руб.;

- 2013 год – 370,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 290,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 570,0 тыс. руб.

VI. Оценка эффективности программы

Механизм реализации программы позволит ежегодно:

- привести в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, братские могилы, расположенные на территории Камешковского района.

Приложение

к паспорту районной муниципальной

целевой программы «Сохранность и

ремонт военно-мемориальных объектов

в 2011-2015 годах»

Объем финансирования программы

| №№ пп | Наименование мероприятий | Объем финансирования |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Благоустройство памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь имени Ленина) | - | 100,0 | - | - | - | бюджет муниципальное образование г. Камешково | администрация муниципального образования г. Камешково |
| 2. | Благоустройство памятника рабочим, ушедшим на фронт, фабрика имени Свердлова | - | - | 200,0 | - | - | бюджет муниципальное образование г. Камешково | администрация муниципального образования г. Камешково |
| 3. | Благоустройство мемориала погибшим в мирное время при исполнении служебного долга | - | - | - | 100,0 | - | бюджет муниципальное образование г. Камешково | администрация муниципального образования г. Камешково |
| 4. | Ремонт памятников пос. К. Маркса, д. Сосновка, д. Верещагино, с. Эдемское | 77,7 | - | - | - | - | бюджет муниципального образования Брызгаловское | администрация муниципального образования Брызгаловское |
| 5. | Ремонт памятников д. Брызгалово, установка гранитной плиты |  | 80,0 | - | - | - | бюджет муниципального образования Брызгаловское | администрация муниципального образования Брызгаловское |
| 6. | Ремонт памятника д. Сосновка | - | - | 50,0 | - | - | бюджет муниципального образования Брызгаловское | администрация муниципального образования Брызгаловское |
| 7. | Ремонт памятника в д. Назарово и д. Сереброво | - | - | - | 50,0 |  | бюджет муниципального образования Брызгаловское | администрация муниципального образования Брызгаловское |
| 8. | Строительство нового памятника в пос. им. К. Маркса | - | - | - | - | 300,0 | бюджет муниципального образования Брызгаловское | администрация муниципального образования Брызгаловское |
| 9. | Изготовление и установка памятников в с. Ряхово | 20,0 | - | - | - | - | бюджет муниципального образования Сергеихинское | администрация муниципального образования Сергеихинское |
| 10. | Изготовление и установка обелиска погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в с. Круглово | - | 30,0 | - | - | - | бюджет муниципального образования Сергеихинское | администрация муниципального образования Сергеихинское |
| 11. | Косметический ремонт памятников | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет муниципального образования Сергеихинское | администрация муниципального образования Сергеихинское |
| 12. | Изготовление и установка памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в д. Глазово | - | - | 30,0 | - | - | бюджет муниципального образования Сергеихинское | администрация муниципального образования Сергеихинское |
| 13. | Изготовление и установка памятника в пос. им. Артема | - | - | - | 30,0 | - | бюджет муниципального образования Сергеихинское | администрация муниципального образования Сергеихинское |
| 14. | Изготовление и установка памятника в пос. Н. Заря погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны (взамен старого) | - | - | - | - | 30,0 | бюджет муниципального образования Сергеихинское | администрация муниципального образования Сергеихинское |
| 15. | Косметический ремонт памятника в честь погибших воинов с. Второво | - | 30,0 | - | - | - | бюджет муниципального образования Второвское | администрация муниципального образования Второвское |
| 16. | Капитальный ремонт памятника в честь погибших воинов с. Палашкино | - | 50,0 | - | - | - | бюджет муниципального образования Второвское | администрация муниципального образования Второвское |
| 17. | Косметический ремонт памятника в честь погибших воинов пос. Мирный | - | - | 30,0 | - | - | бюджет муниципального образования Второвское | администрация муниципального образования Второвское |
| 18. | Капитальный ремонт памятника в честь погибших воинов с. Давыдово | - | - | 50,0 | - | - | бюджет муниципального образования Второвское | администрация муниципального образования Второвское |
| 19. | Капитальный ремонт памятника в честь погибших воинов с. Палашкино (сельское кладбище) | - | - | - | 50,0 | - | бюджет муниципального образования Второвское | администрация муниципального образования Второвское |
| 20. | Косметический ремонт памятника в честь погибших воинов д. Волковойно | - | - | - | 50,0 | - | бюджет муниципального образования Второвское | администрация муниципального образования Второвское |
| 21. | Косметический ремонт памятника в честь погибших воинов д. Тереховицы | - | - | - | - | 30,0 | бюджет муниципального образования Второвское | администрация муниципального образования Второвское |
| 22. | Капитальный ремонт памятника в честь погибших воинов д. Высоково | - | - | - | - | 50,0 | бюджет муниципального образования Второвское | администрация муниципального образования Второвское |
| 23. | Строительство памятника в д. Юрятино | - | - | - | - | 150,0 | бюджет муниципального образования Второвское | администрация муниципального образования Второвское |
|  | И т о г о : 1632,7 | 102,7 | 300,0 | 370,0 | 290,0 | 570,0 |  |  |