П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Камешковского района

Владимирской области

# от 29.12.2010                                                                                                            №  1250

О мерах по реализации постановления Губернатора Владимирской области от 10.08.2010 № 904 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства во Владимирской области на 2010-2012 годы»

В целях выполнения Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства во Владимирской области на 2010 - 2012 годы, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 10.08.2010 № 904, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по реализации постановления Губернатора Владимирской области от 10.08.2010 № 904 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства во Владимирской области на 2010-2012 годы» (далее - План) согласно приложению.

2. Органам и структурным подразделениям администрации района:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана в соответствии со сферами ведения;

2.2 Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление делами информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

3. Считать утратившим силу постановление главы Камешковского района от 13.03.2009 № 264 «Об утверждении Плана реализации Стратегии развития информационного общества в Камешковском районе».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами Т.А. Волкову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя».

Глава района					                                                    В.В. Сомов

Приложение

к постановлению администрации  Камешковского района

от 29.12.2010  № 1250

План мероприятий по реализации постановления Губернатора Владимирской области от 10.08.2010 № 904 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства во Владимирской области на 2010-2012 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольный показатель | Планируемые значения контрольного показателя |  |  |  |  | Ответственные исполнители* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| 1. | Использование информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в образовании, подготовка образовательных кадров в сфере ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры общеобразовательных учреждений | Среднее количество учащихся в общеобразовательных учреждениях на один современный персональный компьютер (человек) | 11 |  | 11 |  | 11 | Управление образования |
| 1.2. | Обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с, процентов | 73 |  | 80 |  | 100 | Управление образования |
|  |  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет (процентов) | 33 |  | 47 |  | 60 |  |
| 1.3. | Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование пакета свободного программного обеспечения | Доля общеобразовательных учреждений, использующих пакет свободного программного обеспечения не менее чем на 50% имеющихся персональных компьютеров, процентов | 25 |  | 35 |  | 45 | Управление образования |
| 1.4. | Внедрение информационных систем управления деятельностью в общеобразовательных учреждениях | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются информационные системы управления деятельностью, процентов | 73 |  | 80 |  | 100 | Управление образования |
| 1.5. | Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы общеобразовательных учреждений | Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы (процентов) | 73 |  | 80 |  | 100 | Управление образования |
| 1.6. | Обеспечение доступности информации о деятельности общеобразовательных учреждений в сети Интернет | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет, процентов | 47 |  | 60 |  | 73 | Управление образования |
| 1.7. | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия для обучения по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме, тыс. человек | обучение не осуществляется |  | 0,002 |  | 0,003 | Управление образования |
| 2. | Использование ИКТ в системе здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры муниципальных медицинских учреждений | Количество медицинских работников на один современный персональный компьютер, человек | 7 | 6 |  | 5 |  | МУЗ "Камешковская ЦРБ" |
| 2.2. | Обеспечение доступа муниципальных медицинских учреждений к сети Интернет | Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, процентов | 14 | 100 |  | 100 |  | МУЗ "Камешковская ЦРБ" |
| 2.3. | Обеспечение доступности информации о деятельности муниципальных медицинских учреждений в сети Интернет | Доля медицинских учреждений, имеющих собственные Интернет-сайты, процентов | 0 | 100 |  | 100 |  | МУЗ "Камешковская ЦРБ" |
| 2.4. | Внедрение информационных систем управления деятельностью муниципальных медицинских учреждений | Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, процентов | 100 | 100 |  | 100 |  | МУЗ "Камешковская ЦРБ |
|  |  | Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры, процентов | 0 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.5. | Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность муниципальных медицинских учреждений | Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде, процентов | 0 | 100 |  | 100 |  | МУЗ "Камешковская ЦРБ |
| 2.6. | Обучение работников муниципальных медицинских учреждений использованию ИКТ | Доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию ИКТ, процентов | 1 | 3 |  | 5 |  | МУЗ "Камешковская ЦРБ |
| 2.7. | Включение в региональный сегмент единой государственной информационной системы в здравоохранении | Доля медицинских учреждений, подключенных к единой системе и оснащенных типовым комплексом программно-технических средств для организации обмена данными, процентов | 0 | 100 |  | 100 |  | МУЗ "Камешковская ЦРБ |
|  |  | Доля медицинских учреждений, использующих типовые программные решения поддержки оказания медицинской помощи, разработанные на федеральном уровне в рамках создания системы | 0 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.8. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи | Доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с диспетчерскими станций скорой медицинской помощи, процентов | 0 | 0 |  | 85 |  | МУЗ "Камешковская ЦРБ |
|  |  | Доля рабочих мест сотрудников диспетчерских станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи, процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Доля диспетчерских станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан, процентов | 0 | 0 |  | 100 |  |  |
| 3. | Использование ИКТ для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | Количество функционирующих систем «112» на территории района, штук | 0 | 0 |  | 1 |  | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 4. | Использование ИКТ в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение доступа общедоступных публичных муниципальных библиотек к сети Интернет | Доля общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 256 Кбит/с, процентов | 16 | 20 |  | 30 |  | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта |
| 4.2. | Перевод музейных фондов в электронный вид | Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, процентов | 0 | 0 |  | 100 |  | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта |
|  |  | Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов, процентов | 5 | 10 |  | 15 |  |  |
| 4.3. | Перевод архивных фондов в электронный вид. Подключение к информационной системе «Архивный фонд Владимирской области» | Доля муниципальных архивов, в которых Используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, процентов | 100 | 100 |  | 100 |  | МУ «Камешковский районный архив» |
| 4.4. | Обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных учреждений культуры с использованием сети Интернет | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам, процентов | 0 | 0 |  | 5 |  | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта |
| 4.5. | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры | Доля работников муниципальных музеев, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ, процентов | 0 | 20 |  | 40 |  | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта |
| 4.5. | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры | Доля работников муниципальных библиотек, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ, процентов | 0 | 20 |  | 40 |  | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта |
| 5. | Формирование электронного правительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение доступа работников органов местного самоуправления к сети Интернет | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, процентов | 80 | 85 |  | 90 |  | Управление делами, главы поселений* |
| 5.2. | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с помощью собственных Интернет-сайтов | Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на собственных Интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, процентов | 43 | 50 |  | 100 |  | Управление делами, главы поселений* |
| 5.3. | Обеспечение перехода органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений на оказание муниципальных услуг в электронном виде в рамках регионального Интернет-портала государственных (муниципальных) услуг | Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления в электронном виде с использованием регионального портала государственных (муниципальных) услуг, штук | 0 | 29 |  | 29 |  | Управление делами |
| 5.4. | Размещение информационного терминала в помещении администрации района | Количество помещений органов администрации района, в которых размещены информационные терминалы, штук | 0 | 0 |  | 1 |  | Управление делами |
| 5.5. | Использование электронного документооборота в деятельности органов власти | Доля органов местного самоуправления, использующих единую систему электронного документооборота, процентов | 100 | 100 |  | 100 |  | Управление делами |
| 6. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства, общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение ежегодного мониторинга информатизации органов местного самоуправления | Срок проведения | декабрь | декабрь |  | декабрь |  | Управление делами |
| 6.2. | Подготовка и принятие положения об официальном сайте администрации Камешковского района | Срок принятия | октябрь |  |  |  |  | Управление делами |
| 6.3. | Проведение инвентаризации компьютерной техники и программного обеспечения в администрации Камешковского района | Срок проведения | февраль | декабрь |  | декабрь |  | Управление делами |
| 6.4. | Подготовка и принятие постановления администрации о районной целевой программе «Информатизация Камешковского района 2010-2012 годы» | Срок принятия | октябрь |  |  |  |  | Управление делами |

Примечание: * - Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к исполнению мероприятий по согласованию;

** - Финансирование мероприятий плана осуществляется по сметам структурных подразделений и подведомственных  организаций администрации района.